JULIO CÉSAR SANTOS DE MORAIS

MATHEUS ARCANGELO PESTANA

Documento de Especificação – Plano de Projeto

CLUSTERIZAÇÃO DE CLIENTES E SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

Taubaté

2025

Sumário

1. Introdução	3

1.1 Propósito	3

1.2 Escopo	4

1.3 Objetivos do Projeto	4

1.4 Definições, Acrônimos e Abreviações	4

1.5 Referências	5

1.6 Visão Geral	5

2. Organização e Gerenciamento do Projeto	5

2.1 Estrutura Organizacional	5

2.2 Gerenciamento de Recursos	6

2.3 Gerenciamento de Cronograma	6

2.4 Gerenciamento de Riscos	7

2.5 Gerenciamento de Configuração	7

3. Processos de Engenharia de Software	7

3.1 Elicitação e Análise de Requisitos	7

3.2 Design Arquitetural	8

3.3 Implementação	8

3.4 Integração e Testes	8

4. Processos de Suporte e Qualidade	8

4.1 Verificação e Validação	8

4.2 Garantia de Qualidade	8

4.3 Manutenção	8

5. Monitoramento, Controle e Encerramento	9

5.1 Monitoramento	9

5.2 Controle de Mudanças	9

5.3 Encerramento	9

5.4 Apêndices	9

Plano de Projeto de Software (PPS) para o Projeto Integrador2

Versão do Documento: 1.0

Data: 29 de agosto de 2025

Padrão de Referência: ABNT NBR ISO/IEC 12207:2017 - Engenharia de sistemas e software — Processos do ciclo de vida de software

Este documento descreve o Plano de Projeto de Software (PPS) para o projeto Integrador2, uma aplicação web full-stack para análise e segmentação de dados via IA generativa, derivado da análise do repositório GitHub (https://github.com/matheus-pestana/integrador2). Ele segue as orientações da ABNT NBR ISO/IEC 12207:2017, que estabelece processos para o ciclo de vida de software, incluindo planejamento (cláusula 6.3.1), gerenciamento de projetos (cláusula 6.3.2) e processos de engenharia (cláusulas 6.4). Para complementar, foram consideradas normas relacionadas, como a ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (para requisitos) e a ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 15288:2015 (para engenharia de sistemas), garantindo completude em aspectos como gerenciamento de riscos, recursos e qualidade.

O PPS define o escopo, objetivos, cronograma, recursos, riscos e processos para garantir a execução eficaz do projeto. Ele é destinado a gerentes de projeto, desenvolvedores e partes interessadas para alinhar expectativas e facilitar o monitoramento.

# 1. Introdução

## 1.1 Propósito

O propósito deste PPS é estabelecer um plano integrado para o desenvolvimento, implementação e manutenção do software Integrador2, alinhado aos processos de planejamento e gerenciamento da ABNT NBR ISO/IEC 12207:2017. Ele garante que o projeto atenda aos requisitos identificados no SRS (Especificação de Requisitos de Software) e na arquitetura descrita no DAS (Documento de Arquitetura de Software), promovendo eficiência, qualidade e conformidade com normas de engenharia de software.

## 1.2 Escopo

O projeto abrange o desenvolvimento de uma aplicação full-stack:

Backend em Python com FastAPI para integração com Google Generative AI.

Frontend em Next.js (React) para interface interativa.

Ambiente de desenvolvimento local, com foco em prototipagem e testes.

Fora do escopo: Implantação em produção, integração com sistemas legados, suporte a múltiplos usuários simultâneos ou funcionalidades avançadas como autenticação OAuth. O plano cobre fases desde o planejamento até a transição, excluindo operação contínua pós-entrega.

## 1.3 Objetivos do Projeto

Objetivos Principais: Entregar uma aplicação funcional para análise/segmentação de dados via IA demonstrando integração full-stack.

Objetivos Secundários: Garantir conformidade com normas (ex.: qualidade via verificação e validação), otimizar recursos e mitigar riscos.

Medidas de Sucesso: Software executável localmente, testes passando em 80% dos casos, e documentação completa.

## 1.4 Definições, Acrônimos e Abreviações

PPS: Plano de Projeto de Software

SRS: Especificação de Requisitos de Software

DAS: Documento de Arquitetura de Software

ABNT NBR ISO/IEC 12207:2017: Norma brasileira para processos do ciclo de vida de software

WBS: Work Breakdown Structure (Estrutura Analítica do Projeto)

RACI: Responsible, Accountable, Consulted, Informed (matriz de responsabilidades)

## 1.5 Referências

ABNT NBR ISO/IEC 12207:2017 - Processos do ciclo de vida de software

ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 29148:2018 - Engenharia de requisitos

ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 15288:2015 - Processos do ciclo de vida de sistemas

Repositório GitHub: https://github.com/matheus-pestana/integrador2

## 1.6 Visão Geral

O PPS está organizado conforme a norma 12207:2017:

Seção 2 cobre organização e gerenciamento;

Seção 3 detalha processos de engenharia;

Seção 4 aborda suporte e qualidade;

Seção 5 inclui cronograma, recursos e riscos.

# 2. Organização e Gerenciamento do Projeto

## 2.1 Estrutura Organizacional

Equipe:

Gerente de Projeto (Accountable): Coordenar atividades.

Desenvolvedor Backend (Responsible): Implementar FastAPI e integração com IA.

Desenvolvedor Frontend (Responsible): Desenvolver Next.js.

Testador/Qualidade (Consulted): Realizar verificações.

Matriz RACI (exemplo simplificado em tabela):

| Atividade | Gerente | Backend Dev | Frontend Dev | Testador |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planejamento | A/R | C | C | I |
| Implementação | A | R | R | C |
| Testes | A | C | C | R |
| Entrega | A/R | I | I | C |

## 2.2 Gerenciamento de Recursos

Humanos: 2 membros (desenvolvedores part-time, estimativa de 200 horas totais).

Materiais: Computadores com Python 3.10+, Node.js 18+, chave de API Google (custo estimado: R$ 0 para desenvolvimento; API Google pode incorrer em custos por uso).

Orçamento: Baixo (R$ 5.000 para ferramentas e treinamento, se necessário).

Ferramentas: GitHub para versionamento, VS Code para edição, Postman para testes de API.

## 2.3 Gerenciamento de Cronograma

Abordagem: Ágil com sprints de 1 semanas, alinhado à cláusula 6.3.2 da 12207:2017 (gerenciamento iterativo).

WBS (Estrutura Analítica):

1. Planejamento (Fase 1)

2. Requisitos e Design (Fase 2)

3. Implementação (Fase 3)

4. Verificação e Validação (Fase 4)

5. Transição e Encerramento (Fase 5)

Cronograma Estimado (Gantt simplificado em tabela, duração total: 8 semanas a partir de 10/09/2025):

| Fase | Atividades Principais | Duração | Início | Fim | Dependências |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Planejamento | Definir escopo, recursos | 1 semana | 10/09/2025 | 17/09/2025 | N/A |
| 2. Requisitos/Design | Elaborar SRS e DAS | 2 semanas | 01/10/2025 | 15/10/2025 | Fase 1 |
| 3. Implementação | Codificar backend/frontend | 3 semanas | 29/10/2025 | 19/11/2025 | Fase 2 |
| 4. Testes | Verificação, validação | 2 semana | 12/11/2025 | 26/11/2025 | Fase 3 |
| 5. Encerramento | Documentação, entrega | 2 semana | 01/12/2025 | 08/12/2025 | Fase 4 |

## 2.4 Gerenciamento de Riscos

Identificação e Análise (conforme cláusula 6.3.4 da 12207:2017):

- Risco 1: Indisponibilidade da API Google (Probabilidade: Média; Impacto: Alto). Mitigação: Implementar mocks locais.

- Risco 2: Atrasos em integração (Probabilidade: Baixa; Impacto: Médio). Mitigação: Testes unitários precoces.

- Risco 3: Segurança da chave de API (Probabilidade: Alta; Impacto: Médio). Mitigação: Usar variáveis de ambiente e evitar commit no Git.

- Monitoramento: Revisões semanais com matriz de riscos (probabilidade x impacto).

## 2.5 Gerenciamento de Configuração

Usar Git para controle de versão, com branches (main, dev, feature).

Ferramentas: GitHub Actions para CI/CD básico.

# 3. Processos de Engenharia de Software

Alinhado às cláusulas 6.4 da ABNT NBR ISO/IEC 12207:2017.

## 3.1 Elicitação e Análise de Requisitos

Baseado na ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 29148:2018.

Atividades: Revisar repositório GitHub, elicitar requisitos funcionais e não funcionais.

## 3.2 Design Arquitetural

Definir componentes (backend, frontend) conforme DAS.

Usar diagramas UML para visões lógicas e de implantação.

## 3.3 Implementação

Backend: Desenvolver em Python, integrar google.generativeai.

Frontend: Componentes React, chamadas HTTP ao backend.

Padrões: Código limpo, comentários, modularidade (alinhado com a equipe de desenvolvimento para aplicação de boas práticas).

## 3.4 Integração e Testes

Integração: Ambiente local (localhost:8000 e 9002).

Testes: Unitários (pytest para backend, Jest para frontend), integração e sistema.

# 4. Processos de Suporte e Qualidade

## 4.1 Verificação e Validação

Verificação: Inspeções de código e testes automatizados.

Validação: Testes com usuários simulados, garantindo conformidade com SRS.

## 4.2 Garantia de Qualidade

Métricas: Cobertura de código >80%, zero defeitos críticos.

Auditorias: Revisões pareadas.

## 4.3 Manutenção

Plano pós-entrega: Correções de bugs via issues no GitHub.

# 5. Monitoramento, Controle e Encerramento

## 5.1 Monitoramento

Reuniões semanais, relatórios de progresso (KPIs: % concluído, riscos atualizados).

## 5.2 Controle de Mudanças

Processo: Solicitação → Análise → Aprovação → Implementação.

## 5.3 Encerramento

Critérios: Software entregue, documentação completa, lições aprendidas registradas.

## 5.4 Apêndices

Apêndice A: Orçamento Detalhado (ex.: R$ 2.000 em ferramentas de desenvolvimento).

Apêndice B: Matriz de Riscos Completa.

Índice: Cronograma: Seção 2.3; Riscos: Seção 2.4.